BoxPassword

개인용 패스워드 관리 데스크톱 앱

설계 문서 (Design Document) v0.1

작성자: Andy (sangjae.park@kurlycorp.com)

작성일: 2026-05-15

스택: Rust + Tauri 2.x · 대상: macOS / Windows

# 목차

# 1. 개요

BoxPassword는 개인 사용자가 본인의 자격 증명(아이디·패스워드·사용처·메모 등)을 안전하게 보관·검색·변경하기 위한 데스크톱 패스워드 매니저이다. macOS와 Windows를 1차 타깃으로 하며, Rust + Tauri 2.x 조합으로 단일 코드베이스에서 양 OS용 네이티브 패키지를 산출한다.

핵심 가치는 (1) 마스터 비밀번호 외에는 어떤 비밀도 평문으로 보관하지 않는다는 점, (2) 패스워드 변경 이력을 자체적인 버전 관리로 보존한다는 점, (3) 사용자가 직접 정의한 규칙으로 즉시 새 패스워드를 생성·적용할 수 있다는 점, (4) 백업·복구 파일 자체도 암호화된 상태로만 외부에 노출된다는 점이다.

BoxOTP와의 연동은 v0.1 범위에서는 인터페이스만 정의해두고, 별도 마일스톤에서 실제 구현에 들어간다. 본 문서에서는 BoxOTP 연동 지점을 명확히 표시하여 추후 작업이 자연스럽게 들어올 자리를 확보한다.

# 2. 목표 및 비목표

## 2.1 목표 (In Scope, v0.1)

- 로컬 vault(SQLite) 기반 자격 증명 CRUD

- 마스터 비밀번호 + Argon2id로 키 도출, AES-256-GCM으로 항목 단위 봉인

- 항목별 변경 이력(버전 관리)과 차분 보기, 임의 시점 복원

- 사용자 정의 규칙 기반 패스워드 생성기 (길이, 문자 클래스, 제외 문자, 가독성 옵션, 사전 패턴)

- 로컬 클립보드 복사 + N초 후 자동 클리어

- 암호화된 단일 백업 파일 내보내기 / 복구

- BoxOTP 연동을 위한 추상화 레이어 (트레잇, 설정 항목, UI 자리)

## 2.2 비목표 (Out of Scope, v0.1)

- 클라우드 동기화(추후 별도 마일스톤). 단, 백업 파일을 사용자가 임의 클라우드 폴더에 두는 사용 방식은 허용

- 브라우저 확장(자동 입력)

- 팀/조직 공유, 권한 관리

- 모바일 클라이언트

- SSO/SAML/엔터프라이즈 정책

# 3. 핵심 사용자 시나리오

## 3.1 첫 실행 / Vault 생성

- 앱을 처음 실행하면 마스터 비밀번호와 (선택) 복구 키를 설정한다.

- 마스터 비밀번호 강도 평가(zxcvbn)와 최소 길이 정책을 적용한다.

- Vault 파일 위치를 사용자가 지정한다(기본값 OS별 표준 경로).

## 3.2 일상 사용

- 마스터 비밀번호 입력 → Vault 잠금 해제 → 검색/즐겨찾기/태그로 항목 탐색

- 항목 클릭 → 패스워드 복사(자동 클리어) 또는 사용처 URL 열기

- 일정 시간 미사용 시 자동 잠금

## 3.3 패스워드 변경

- 항목에서 ‘새 패스워드 생성’ 선택 → 규칙 프리셋 또는 즉석 규칙 적용 → 미리보기 후 적용

- 기존 값은 자동으로 이전 버전으로 보관되고, 변경 사유를 메모로 남길 수 있다

## 3.4 백업 / 복구

- ‘백업 내보내기’ → 마스터 비밀번호로 재인증 → 단일 .bpvault 파일 생성

- 새 PC에서 ‘복구’ → 백업 파일 선택 → 마스터 비밀번호 입력 → 원본 상태로 복원

# 4. 시스템 아키텍처

Tauri 2.x 기반의 듀얼 프로세스 구조를 채택한다. 보안 민감한 모든 로직은 Rust 코어(백엔드)에서 수행하고, 프론트엔드는 표시·입력만 책임진다. 평문 비밀은 절대로 프론트엔드에 전달되지 않으며, 클립보드 복사조차 코어에서 직접 OS API를 통해 수행한다.

## 4.1 레이어 구성

- Presentation Layer: Tauri 웹뷰 (HTML/TS, 프레임워크는 SvelteKit 또는 React 중 택1 — UI는 슬림하게 유지)

- Application Layer: Tauri command 핸들러, 잠금/세션 상태 머신, 정책(자동 잠금 등)

- Domain Layer: Vault, Entry, Version, PasswordPolicy, BackupBundle 등 도메인 타입과 유스케이스

- Crypto Layer: KDF(Argon2id), AEAD(AES-256-GCM), CSPRNG, secure-zero

- Storage Layer: SQLite(rusqlite) — 스키마와 마이그레이션, 파일 잠금

- Integration Layer: OTP 추상화 트레잇, OS 클립보드, 키체인(선택)

## 4.2 모듈/크레이트 구조 (제안)

box-password/                          # Cargo workspace

├─ crates/

│  ├─ bp-core/        # 도메인 + 유스케이스 (의존성 최소화)

│  ├─ bp-crypto/     # KDF, AEAD, RNG, zeroize 래퍼

│  ├─ bp-storage/   # SQLite 스키마, 리포지토리, 마이그레이션

│  ├─ bp-otp/       # BoxOTP 연동 트레잇 + 인메모리 더미 구현

│  └─ bp-app/       # Tauri 진입점, command 핸들러, 정책

└─ ui/                # SvelteKit(or React) 프론트엔드

# 5. 데이터 모델

Vault는 사용자 1인 1파일을 원칙으로 한다. SQLite 파일 한 개에 메타데이터·항목·버전·태그·정책이 모두 포함되며, 각 항목의 비밀 필드는 봉인된 바이트(BLOB)로만 저장한다.

## 5.1 핵심 테이블

| 테이블 | 주요 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| vault_meta | id, kdf_params, salt, kdf_check, schema_version, created_at | 단일 행. KDF 파라미터와 마스터 검증값 |
| entries | id(uuid), title, username, url, tags, notes_cipher, secret_cipher, current_version, updated_at, deleted_at | 항목 본체. 비밀 필드는 모두 AEAD 봉인 |
| entry_versions | id, entry_id, version, secret_cipher, fields_cipher, reason, created_at, created_by | 변경 이력. 항상 INSERT-only |
| password_policies | id, name, length, classes_json, exclude_chars, readable, max_repeat, dictionary_block | 재사용 가능한 규칙 프리셋 |
| otp_links | id, entry_id, provider, account_ref, created_at | BoxOTP 등 외부 OTP 연결 메타(시드 자체는 저장 안 함) |
| audit_log | id, ts, actor, action, entry_id, detail | 잠금 해제·내보내기 등 보안 이벤트 |

## 5.2 Entry 도메인 타입 (Rust 예시)

pub struct Entry {

pub id: Uuid,

pub title: String,

pub username: Option<String>,

pub url: Option<String>,

pub tags: Vec<String>,

pub notes: SecretString,    // 메모리에서도 봉인

pub secret: SecretString,   // 패스워드 본문

pub current_version: u32,

pub updated_at: DateTime<Utc>,

}

# 6. 암호화 설계

## 6.1 키 계층

- MasterKey = Argon2id(master_password, salt, params). 메모리·반복·병렬도는 vault_meta에 기록

- VaultKey = 32바이트 랜덤. MasterKey로 AES-256-GCM 봉인하여 vault_meta에 저장

- EntryKey 패턴(옵션, v0.2): 항목별 EntryKey를 VaultKey로 봉인. 부분 공유/감사 용이

## 6.2 알고리즘 선택

| 용도 | 알고리즘 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| KDF | Argon2id (m=64MiB, t=3, p=1 기본, 디바이스 벤치 기반 조정) | OWASP 권고, 메모리-하드 |
| AEAD | AES-256-GCM (96-bit nonce, 128-bit tag) | 표준·하드웨어 가속·Rust 라이브러리 성숙 |
| RNG | OsRng (getrandom) | OS CSPRNG. nonce/salt/패스워드 생성에 사용 |
| 메모리 보호 | zeroize, secrecy::SecretString | 사용 후 즉시 0으로 덮어쓰기 |

## 6.3 봉인 포맷 (per-record)

[ version:u8 ][ alg_id:u8 ][ nonce:12 ][ ciphertext... ][ tag:16 ]

AAD에는 항목 id와 필드 식별자(예: "secret", "notes")를 포함하여, 다른 필드의 봉인을 잘못된 위치에 끼워 넣는 공격을 차단한다.

## 6.4 잠금 해제 절차

- 사용자 입력 마스터 비밀번호 → Argon2id로 MasterKey 도출

- kdf_check 봉인(고정 문구) 복호 시도 → 실패 시 즉시 거절(타이밍 일관성 유지)

- 성공 시 VaultKey 복호 → 메모리에 SecretBox로 보관, 화면에는 절대 노출하지 않음

- 일정 시간 미사용 또는 OS sleep 이벤트 시 VaultKey를 즉시 zeroize

# 7. 패스워드 생성기

패스워드 생성기는 두 모드를 제공한다. (a) 문자 기반 무작위 생성, (b) 단어 기반(passphrase, Diceware 스타일). 모든 후보는 OsRng로만 생성한다.

## 7.1 규칙 스키마

pub struct PasswordPolicy {

pub length: u16,                         // 8~128

pub lower: bool, pub upper: bool,

pub digit: bool, pub symbol: bool,

pub symbol_set: Option<String>,          // 사용자 정의 기호

pub exclude_chars: String,               // 시각적으로 헷갈리는 문자 등

pub require_each_class: bool,            // 각 클래스 1자 이상

pub readable: bool,                       // 0/O, l/1 등 제외

pub max_repeat: u8,                       // 같은 문자 연속 제한

pub dictionary_block: bool,               // 흔한 패턴 차단

pub mode: GeneratorMode,                  // Random | Passphrase { words, sep, capitalize }

}

## 7.2 사용자 경험

- 프리셋 저장/공유: ‘업무용’, ‘은행’, ‘구버전 호환(특수문자 4종 제한)’ 등

- 실시간 강도 표시(zxcvbn)와 추정 크랙 시간

- ‘재생성’ 버튼으로 후보를 N개 동시에 보고 고르기

- 서비스 제약(예: 16자 제한, 특정 기호 금지)이 있으면 항목별로 정책을 고정

# 8. 변경 이력(버전 관리)

패스워드 변경은 곧 새 버전을 만드는 일이다. 이전 값은 즉시 폐기하지 않고 entry_versions에 봉인된 상태로 추가된다. 같은 봉인 정책(AAD에 entry_id + version 포함)을 적용한다.

## 8.1 핵심 동작

- Append-only: UPDATE는 새 버전 INSERT + entries.current_version 갱신으로 표현

- 롤백: 특정 version을 current로 지정. 이때도 새 버전이 생긴다(감사 추적 일관성)

- 차분 보기: 비밀 필드는 길이/패턴만 비교(예: 길이, 클래스 구성)하고 평문 비교는 명시적 확인 후에만

- 보존 정책: 최대 N개 또는 M개월. 초과분은 봉인 상태로 별도 archive 테이블 이동(선택)

## 8.2 충돌 / 동시성

- v0.1은 단일 프로세스 가정. SQLite WAL 모드 + 파일 잠금

- 동기화는 비범위. 다만 백업/복구 머지를 위한 ‘merge by entry_id + max(version)’ 룰을 미리 정의

# 9. 백업 및 복구

백업 파일(.bpvault)은 평문 어떤 부분도 포함하지 않는다. 마스터 비밀번호 없이는 단순한 바이너리에 불과하도록 설계한다.

## 9.1 백업 파일 포맷

MAGIC("BPV1") | header_len:u32 | header_json | body_cipher

- header_json: kdf_params, salt, created_at, app_version, hmac

- body_cipher: VaultKey로 봉인된 SQLite 덤프(또는 정규화된 JSON)

- 무결성: header에 대한 HMAC을 별도 키로 부착하여, 헤더 변조 탐지

## 9.2 절차

- 내보내기: 마스터 비밀번호 재확인 → 메모리에서 봉인 → 사용자가 지정한 경로로 저장

- 복구: 파일 선택 → 마스터 비밀번호 입력 → 헤더 HMAC 검증 → 본문 복호 → 새 또는 기존 Vault에 병합/대체 선택

- 기기 이전: 단순히 .bpvault를 옮기는 것만으로 동작. iCloud/OneDrive 폴더에 두는 것을 권장 사용 패턴으로 안내

# 10. BoxOTP 연동 (자리잡기)

v0.1에서는 실제 통신을 구현하지 않고, 다음 두 가지로 ‘자리’만 마련한다.

- ① 추상화 트레잇: OtpProvider, OtpAccountRef 등 도메인 타입

- ② UI/설정: ‘BoxOTP와 연결(예정)’ 항목, entry에 otp_link 필드 노출(비활성)

## 10.1 트레잇 초안

pub trait OtpProvider {

fn provider_id(&self) -> &'static str;

fn list_accounts(&self) -> Result<Vec<OtpAccountRef>>;

fn current_code(&self, account: &OtpAccountRef) -> Result<OtpCode>;

fn link(&self, entry_id: Uuid, account: OtpAccountRef) -> Result<()>;

}

## 10.2 결합 시 고려할 시나리오 (메모용)

- Vault 잠금 해제 2FA: 마스터 비밀번호 + BoxOTP TOTP

- 항목별 OTP 표시: BoxOTP에서 코드를 ‘읽어와’ 표시, 시드는 BoxOTP에만 보관

- 실패/오프라인 처리: BoxOTP 미연결 시 graceful degradation

# 11. UX / UI 개략

- 3-pane 레이아웃: 좌측 폴더/태그, 가운데 항목 리스트(검색), 우측 상세

- 주요 작업은 키보드 단축키로 1키스트로크 수행 가능 (검색·복사·잠금)

- Dark/Light 모드, OS 시스템 설정 추종

- 민감 화면(패스워드 노출)은 캡처 방지 플래그 시도(OS별 best-effort)

# 12. 보안 위협 모델

| 위협 | 대응 | 잔여 위험 |
| --- | --- | --- |
| 디스크 도난 | Vault는 항상 봉인. 키는 마스터 비밀번호에서만 도출 | 약한 마스터 비밀번호 → 사용자 정책 + zxcvbn 경고 |
| 메모리 덤프 | SecretBox / zeroize, 잠금 시 키 폐기, 자동 잠금 | 활성 사용 중에는 메모리에 키 존재 |
| 클립보드 탈취 | 복사 후 N초 자동 클리어, OS 클립보드 히스토리 비활성 권고 | OS/3rd party 클립보드 도구는 통제 밖 |
| 악성 백업 | 헤더 HMAC + 본문 AEAD, 매직 검사 | 마스터 비밀번호 유출 시 보호 불가 |
| 피싱/사용처 혼동 | URL 매칭 시 도메인 단위 비교, 즐겨찾기에 검증된 도메인만 | 사용자 입력 오류는 잔여 |
| 공급망 공격 | 의존성 최소화, cargo-audit/cargo-deny CI, 재현 가능 빌드 지향 | 0-day 의존성 취약점 |

# 13. 기술 스택 / 주요 크레이트

- 언어/런타임: Rust (stable), Tauri 2.x

- 암호화: argon2, aes-gcm, chacha20poly1305(폴백 후보), rand_core, getrandom

- 메모리 보호: zeroize, secrecy

- 저장소: rusqlite (bundled), serde, serde_json, time

- 도메인/유틸: uuid, thiserror, anyhow(상위 레이어만), tracing

- 강도 평가: zxcvbn

- 테스트: cargo test, insta(스냅샷), proptest, criterion(KDF 벤치)

- 보안/품질 CI: cargo-audit, cargo-deny, clippy, rustfmt

# 14. 로드맵

| 마일스톤 | 산출물 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| M0 부트스트랩 | Cargo workspace + Tauri 셸 실행 | 워크스페이스 구성, 빈 윈도우, CI 셋업 |
| M1 코어 보안 | bp-crypto + bp-storage 통과 테스트 | KDF/AEAD/봉인 포맷, SQLite 스키마, 잠금/해제 흐름 |
| M2 CRUD UI | 항목 CRUD + 검색 + 클립보드 | 프론트엔드 3-pane, command 핸들러, 자동 잠금 |
| M3 변경 이력 | 버전 관리 + 롤백 UI | entry_versions, 차분 보기, 사유 메모 |
| M4 생성기 | 정책 + 패스프레이즈 | PasswordPolicy, 프리셋, zxcvbn 표시 |
| M5 백업/복구 | .bpvault export/import | 포맷 동결, 머지 룰, 마이그레이션 |
| M6 BoxOTP 연동 | 실제 OtpProvider 구현체 | 프로토콜 합의 후 트레잇 구체화, UI 활성화 |
| M7 배포 | 코드사인 + 자동 업데이트 | macOS notarization, Windows code sign, Tauri updater |

# 15. 주요 결정 사항 및 위험

## 15.1 결정

- UI는 Tauri 웹뷰. 네이티브 위젯 일관성보다 개발 속도·디자인 자유도를 우선

- 저장소는 SQLite. 단일 파일 + 트랜잭션 + 풀텍스트 검색까지 자체 해결 가능

- KDF는 Argon2id 기본. PBKDF2는 호환성 옵션으로만 검토

- 백업은 항상 봉인 파일 1개. 사용자가 임의 클라우드 폴더에 두는 방식으로 ‘동기화 비스무리’를 대체

## 15.2 위험

- Tauri 2.x 마이너 변경에 따른 API 변동 → 버전 핀 + 어댑터로 격리

- macOS notarization·Windows EV 코드사인 비용/시간 → M0부터 dry-run 준비

- 마스터 비밀번호 분실 → 복구 키 / 인쇄용 시드 옵션 검토(저장 안 함)

- BoxOTP 스펙 미정 → 트레잇 경계 보수적으로 설계, 내부 더미 구현으로 회귀 테스트 유지

# 16. 다음 단계

- 이 문서 합의 → Cargo workspace 골격 스캐폴딩(M0)

- bp-crypto의 봉인 포맷·테스트 벡터 우선 확정

- BoxOTP 측 인터페이스 초안 공유 받기(없다면 가정 명시 후 진행)

# 부록 A. 용어집

- Vault: 사용자 1인의 모든 자격 증명을 담는 봉인 저장소

- MasterKey / VaultKey: 두 단계 키 분리로 마스터 변경 비용을 낮춤

- AEAD: 기밀성+무결성+연관데이터(AAD) 검증을 함께 제공하는 암호화 모드

- Argon2id: 메모리-하드 KDF. GPU/ASIC 공격에 강함

- AAD: Additional Authenticated Data. 봉인 시 함께 인증되지만 암호화되진 않는 메타